**شرایطنامه برای ډیزاین سافټ ویر برای شفاخانه اتاترک کابل و هسپتال ولایتی کاپیسا**

**ولایت: کابل،کاپیسا**

**ولسوالی: ناحیه ۴ ، محمود راقی**

**موقیعت: شفاخانه اتاترک و هسپتال ولایتی کاپیسا**

**نام پروژه: ډیزاین سافټ ویر برای شفاخانه**

1. شرکت داوطلب باید ثبت وراجسترشده اداره آیسا باشد، وهم تاریخ جواز آن نگذشته باشد.
2. شرکت داوطلب بعد از دریافت آفر وشرط نامه الی زمان تسلیمی آفر ها باید پروپوزل ضمیمه شده را مطالعه نموده و به ادارات مربوطه شفاخانها صحبت کامل نموده و از نطریات شان اطمینان خویش را حا صل وبعدأ قیمت ها را بدون قلم خوردگی هم به عدد وهم به حروف در آن برسانند و با امضاء و مهــر شرکت طور سر بسته قبل از میعاد معینه بسپارند کاپی جوازو خلص فعالیت های انجام شده خویش را و شرطنامه مهرو امضاء شده را نیز ضمیمه آفر سازند
3. لـــست پرسونل فنی با CV شان در ډیزان و تریننګ شامل می باشد باید ضمیمه آفر شوند.
4. شرکت قراردادی مکلف به ډیزاین مطابق مشخصات پروبوزل میبا شد.
5. مجموعه قیمت که در آفر ارائه میگردد مدار اعتبار است اشتباهات ممکنه که در ضرب و جمع اقلام از طرف دواطلب صورت گرفته باشد، در نظر گرفته نمیشود.
6. دواطلبان یاید حد اقل سه سیستم مشابه را ډیزان کرده باشد و اسناد تسلیمی ، سرټیفکیټ با افر یک جا تسلیم نماید .
7. شرکت قراردادی حق وارد ساختن تغیرخود سرانه در پروپوزل را ندارد، و اګر کدام نظریات ادارات مربوط بالاتر از پروبوزل میباشد انرا کتبا اخذ نماید
8. بعد از آفرگشایی نازلترین و معقول ترین قیمت برنده است و داوطلب برنده حق منصرف شدن را ندارد و در صورتیکه منصرف میگردد ، حق اشتراک در دواطلبی های پروژه های پاملرنه را ندار ، نیز حق فرداخت رقم تضمین را ندارد .
9. پروژه در مدت معینه( یعنی الی تاریخ جنوری،۱۵، ۲۰۲۴) ازطرف قراردادی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شود، در صورتیکـــــه ډیزاین وطبیق بدون کدام عذر موءجه بوقتش تکمیل نشود شرکت قرارداد کننده مکلف به پرداخت جریمه (0.5% از مجموع قیمت قرارداد در فی روز )مطابق به متن قرارداد منعقده می باشد. (درصورت دلایل تآخیرخارج ازکنترول قراردادی باشد موضع باید توسط واحد اداری ولایتی پاملرنه ، ریاست صحت عامه و اداره شفاخانه تائيد گردد.
10. شرکت قراردادی مکلف است ، تا ډیزان ، تطبیق و تریننګ ۲۵ پروسنل را بعد از تسلیمی به کمیټه تسلیمی تسلیم نماید و برای مدت یک سال از کارکرد سیستم رسمی گرنتی، وترمیم انرا تظمین نمایند. و هم چنان کدام تغیرات اندک را که ضروت داشته باشد بغیر از کدام قیمت اجرا مینماید
11. قسط آخر پروژه بعد از تحویلی مالیه دولت و منظوری تکمیلی پروژه از طرف ریاست شفاخانها و د فتر پاملرنه پرداخته می شود ( سند تحویلی مالیه تســـــــلیم گردد).
12. شرکت برنده شده حق دست دوم نمودن پروژه به شرکت های دیگررا ندار
13. درصورت که پروژه ازطرف قراردادی به کیفیت پائین تر از مشخصات تخنیکی ذکرشده درپروپوزل اعمار گردد، کار بی کیفیث بعد از تائید تیم تخنیکی انجینری موسسه همکار، ریاست شفاخانها مسترد ودوباره مطابق به مشخصات تخنیکی باید ډیزان و تطبیق گردد.
14. هیچ نوع پرداخت پیشکی به قرارد دادی صورت نخواهد گرفت. تمام پرداخت ها به شکل اقساط وصرف درمقابل پیشرفت کار ،بادرنظرداشت کیفیت و بعد از تآئید موسسه همکار وکمتیه نظارت بصورت راپور کتبی که توسط قراردادی تریتیب و ټیمی تخنیکی هر دو جهت امضا و مهر شده باشد و ضمیمه انوایس باشد صورت خواهد گرفت.
15. 50٪ پرداخت درصورت تکمیل ډیزاین سافټ ویر هر دو شفاخانه
16. 90٪ پرداخت درصورت فعال نمودند سبیتم و تریننګ پرسونل
17. 100٪ پرداخت بعد ختم ۲ماه از تکمیلی و با در نظر داشت تاییدکارکرد سیستم .
18. قرارداد کننده در جریان کار در مورد هر نوع حوادث و خسارات رسیده توسط یک گروپ سومی (چه از درک مواد و سایل باشد و چه استثنایی) خود مسئول و جوابگو میباشد.
19. قراردادی مکلف به ارائه تضمین است که شامل(تضمین بانکی ویا شرکت ها و مغازه داران با اعتبار) میگردند.

نام وامضاء مسول پروژه پاملرنه نام، امضاء و مهر قراردادی